Додаток

до рішення Тернівської міської ради від 26.07.2024 № 726-35/VIII

ПРОГРАМА

встановлення сонячних панелей та установок зберігання електроенергії в закладах освіти та охорони здоров’я Тернівської міської ради

на 2024-2027 роки

Тернівка– 2024

- ПАСПОРТ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ

встановлення сонячних панелей та установок зберігання електроенергії в закладах освіти та охорони здоров’я Тернівської міської ради

на 2024 – 2027 рр.

(далі– Програма)

| 1 | Підстава для розроблення Програми | Закони України «Про функціонування паливно – енергетичного комплексу в особливий період», «Про плановий режим воєнного стану», Доручення начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації від 05.07.2024 року №08-47/0/35-24 «Про забезпечення розробки місцевих програм розвитку відновленої енергетики та розподільної генерації». |
| --- | --- | --- |
| 2 | Замовник Програми | Виконавчий комітет Тернівської міської ради |
| 3 | Розробник Програми | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Тернівської міської ради |
| 4 | Співрозробники Програми | Відділ освіти Тернівської міської ради, комунальне некомерційне підприємство «Тернівська центральна міська лікарня» |
| 5 | Відповідальні виконавці Програми | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Тернівської міської ради, відділ освіти Тернівської міської ради, комунальне некомерційне підприємство «Тернівська центральна міська лікарня» |
| 6 | Мета Програми | Зменшення споживання енергоресурсів з традиційних джерел енергії за рахунок використання сонячної енергії, а також скорочення викидів СО2 об’єктами комунальної власності Тернівської міської ради. |
| 7 | Терміни реалізації Програми | 2024–2027роки |
| 8 | Загальний обсяг фінансування, необхідного для реалізації Програми, всього, грн | Орієнтовна сума буде уточнена після виготовлення ПКД |
| 9 | Очікувані результати виконання | - Зменшення негативного впливу на довкілля за рахунок споживання електроенергії з сонячних електростанцій; - Підвищення енергетичної незалежності – зменшення залежності від природних монополій – операторів електричних систем, та зменшення споживання електроенергії з традиційних джерел енергії; - Зменшення витрат на закупівлю електричної енергії. |

- Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

  - Аналіз інформації та даних

У розвитку сучасного суспільства одну з найважливіший ролей відіграє енергетика.

Війна внесла свої корективи та завдала значних збитків енергетичній системі України та світовим енергетичним ринкам. Перебої у постачанні енергоресурсів країною агресором спричинили стрибок світових цін на енергоносії, від чого найбільше постраждала Європа.

У 2010 році Україна приєдналася до Договору про енергетичне співтовариство, що дозволило їй продовжити інтеграцію енергетичних ресурсів у енергетичні ринки Євросоюзу. Енергетичне співтовариство фокусується на створенні та підтримці правової та ринкової стабільності, підвищенні енергетичної безпеки, синхронізації політики, сприянні конкуренції, підвищенні енергоефективності та розвитку відновлюваної енергетики.

Політика щодо енергоефективності та відновлюваної/альтернативної енергетики є компетенцією Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження (ДАЕЕ), яке підпорядковується Міністерству енергетики.

Відновлювальна енергетика займає провідний напрямок розвитку, оскільки вона впливає на зростання економіки, екологію та як наслідок, життєзабезпечення людства.

Найбільше енергетика впливає на довкілля, екосистему й біосферу загалом, тим паче в умовах війни. Будь-які екологічні проблеми, пов'язані зі зміною клімату, прямо чи опосередковано пов’язані з виробництвом та/або використанням енергії.

Будівництво сонячних електростанцій (далі - СЕС) дозволить зменшити витрати на закупівлю електричної енергії із зовнішньої мережі за рахунок заміщення частини споживання електроенергії, виробленої з власної СЕС.

Для зменшення негативного впливу від використання традиційних джерел електроенергії необхідно розвивати альтернативну енергетику. У наш час, впровадження енергоефективних заходів є загальносвітовим трендом.

Встановлення власного джерела живлення з приєднанням до внутрішніх електричних мереж споживача дозволяє значно заощаджувати кошти на закупівлю електричної енергії, крім цього дає змогу зменшити залежність від природних монополістів – операторів систем розподілу.

  - Аналіз нормативно-правової бази

Програма узгоджується нормативно-правовими актами України, а саме: Законами України: «Про ринок електричної енергії», «Про альтернативні джерела енергії», «Про енергозбереження», постановою НКРЕКП «Про затвердження Кодексу систем розподілу».

  - Визначення напряму

Постійний ріст тарифів на постачання та розподіл електричної енергії, збільшення закупівельної ціни електричної енергії (як товару), залежність від природної монополії на ринку електроенергії, запровадження графіків відключень споживачів через дефіцит потужності в енергосистемі, спонукає до пошуку шляхів енергетичної незалежності.

Прийняття Програми, дасть необхідність, яка має характерний намір політики відновлення та переходу на альтернативні джерела енергії та ґрунтується на можливості зменшення залежності від невідновлюваних джерел енергії, зменшенням кінцевої вартості електроенергії для споживача та необхідності зменшення негативного впливу на навколишнє середовище за рахунок зменшення споживання електроенергії.

Будівництво СЕС на об’єктах комунальної власності Тернівської міської ради дозволить зменшити витрати на закупівлю електричної енергії з зовнішньої мережі за рахунок заміщення частини споживання електроенергії з традиційних джерел на електроенергією вироблену з власної сонячної електростанції та забезпечить їх стале функціонування.

Окремою складовою є технічні аспекти реалізації проєкту і тут є ряд переваг:

− відсутність плати за приєднання СЕС до внутрішніх мереж споживача, що не належать оператору систем розподілу (далі – ОСР). Відповідно до положень п.4.1.11 глави 4.1. Кодексу систем розподілу, у разі приєднання електроустановок замовника до мереж суб’єкта господарювання, який не є ОСР, плата за приєднання до таких електричних мереж ОСР не нараховується;

− продаж надлишкової електроенергії в зовнішні електричні мережі. Визначаючи оптимальну потужність СЕС для власного споживання необхідно перш за все забезпечити максимальне покриття генеруванням СЕС споживання об’єкта Споживача. Виходячи з цього для забезпечення максимального покриття графіка споживання генеруванням СЕС, цілком доцільно буде завищувати потужність СЕС, допускаючи перетоки електроенергії в зовнішню мережу. Для реалізації споживачем «надлишків» електроенергії, що відпустила СЕС, необхідно в договір про постачання електроенергії закласти таку можливість.

Виконання стратегічних і оперативних завдань Програми дозволить громаді розбудовувати власну енергетичну систему за принципом «енергетичного острову», що дозволить мінімізувати залежність від зовнішніх енергетичних систем для підвищення енергетичної безпеки та безперебійності постачання електроенергії, що є надзвичайно актуальним сьогодні, оскільки спостерігається чітка тенденція до збільшення тривалості відмов в електропостачанні мережами операторами систем розподілу, що підтверджується даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та житлово– комунальних послуг (далі – НКРЕКП).

- Мета Програми

Зменшення споживання енергоресурсів з традиційних джерел енергії за рахунок використання сонячної енергії, підвищення енергетичної незалежності, зменшення залежності від природних монополій операторів електричних систем, та зменшення споживання електроенергії з традиційних джерел енергії, зменшення витрат на закупівлю електричної енергії,а також скорочення викидів СО2 об’єктами комунальної власності Тернівської міської ради.

- Пріоритетні завдання Програми

- Встановлення сонячних панелей на об’єктах бюджетної сфери.

- Встановлення сонячних панелей на об’єктах комунальної власності.

- Застосування місцевою владою альтернативних джерел енергії для автономізації енергопостачання.

- Розвиток в громаді «зеленої енергетики».

- Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки та етапи виконання Програми

Україна переживає період безпрецедентної нестабільності, де енергетична безпека та перехід від енергетичної кризи має бути одними із головних пріоритетів.

Сьогодні, сонячна енергетика набирає великих обертів і стає одним з найбільш перспективних напрямів розвитку альтернативної відновлюваної енергетики в Україні, в першу чергу, за рахунок наявності значного енергетичного потенціалу та науково-технічної і промислової бази, а також стійкій енергетичній системі.

СЕС можуть достатньо ефективно експлуатуватися протягом всього року, проте максимально ефективно протягом 7 місяців на рік (з квітня по жовтень).

СЕС використовують енергію світлового потоку, яка природним шляхом потрапляє на фотоелементи й перетворюється в електричну енергію. Головний плюс таких електростанцій – екологічність і повна відсутність шкідливих викидів в атмосферу. Основним недоліком сонячних електростанцій можна вважати нерівномірність одержуваної потужності протягом доби або інших тимчасових періодів. Вночі, в похмуру або дощову погоду вироблення електроенергії значно зменшується або припиняється.

Дахові СЕС для власних потреб складаються із мережевих інверторів, фотоелектричних модулів та металоконструкцій, на яких вони закріплені.

В денний період часу, коли є споживання, а також сонячна активність, розумний лічильник зчитує інформацію про потужності споживання енергії об'єктом, передає цю інформацію інвертору, який, в свою чергу, збільшує або зменшує свою вихідну потужність, щоб забезпечити необхідну кількість енергії, яку зараз потребує споживач.

Оскільки обсяг заощаджених коштів за використану електроенергію, напряму залежить від обсягу електроенергії, яка буде вироблена станцією. Важливим є постійний моніторинг стану основного обладнання СЕС та виконання регламентних робіт з технічного обслуговування.

Організатором енергобалансу комунальних підприємств та бюджетних установ, на яких будуть влаштовані СЕС для власних потреб, передбачаєтьсяліцензіатзпостачанняелектричноїенергії,щонадійдеззовнішніх мереж.

Виконання Програми заплановано розділити умовно на три етапи:

Протягом 2024-2025 років, заплановано будівництво дахових сонячних електростанцій для власних потреб в комунальних некомерційних підприємствах - закладах охорони здоров’я та в закладах освіти Тернівської міської ради, а саме:

- Комунальне некомерційне підприємство «Тернівська центральна міська лікарня» Тернівської міської ради» (стаціонар), (далі –КНП «ТЦМЛ» С);

- Комунальне некомерційне підприємство «Тернівська центральна міська лікарня» Тернівської міської ради» (поліклініка), (далі – КНП «ТЦМЛ» П);

- Тернівський ліцей №1;

- Тернівський ліцей №4;

- Тернівський ліцей №5;

- Тернівський ліцей №6;

- Тернівський ліцей №7;

- Центр дитячої та юнацької творчості;

- ЗДО  №4 «Веселка»;

- ЗДО №5 «Горобинка»;

- ЗДО №6 «Зоряний».

Першочергово необхідно здійснити обстеження об’єктів, виконання розрахунків інсоляції, проведення техніко-економічного обґрунтування по кожному з об’єктів. Будівництво СЕС для власних потреб, включаючи виготовлення проєктно-кошторисної документації, проведення відкритих торгів, виконання проектів за наявності всіх необхідних матеріалів, триває орієнтовно до 8 місяців. Завершення реалізації першого етапу Програми заплановано у 2025р.

Другий етап реалізації Програми (2025 - 2026 рр.) передбачається створення автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії (далі - АСКОЕ). Метою даного виду робіт - моніторинг та облік споживання електроенергії підприємством при впровадженні енергоефективних заходів.

Таблиця 1. Впровадження АСКОЕ на об'єктах комунальної власності

| Назва об’єкта | Кількість точок обліку |
| --- | --- |
| Комунальне некомерційне підприємство «Тернівська центральна міська лікарня» Тернівської міської ради (стаціонар) | 1 |
| Комунальне некомерційне підприємство «Тернівська центральна міська лікарня» Тернівської міської ради (поліклініка) | 1 |
| Тернівський ліцей №1 | 1 |
| Тернівський ліцей №4 | 1 |
| Тернівський ліцей №5 | 1 |
| Тернівський ліцей №6 | 1 |
| Тернівський ліцей №7 | 1 |
| Центр дитячої та юнацької творчості | 1 |
| ЗДО №4 «Веселка» | 1 |
| ЗДО №5 «Горобинка» | 1 |
| ЗДО №6 «Зоряний» | 1 |

На третьому етапі реалізації Програми (2026 – 2027 роки) заплановано влаштування систем накопичення енергії для збільшення обсягу заміщення електроенергії виробленої на СЕС, які були влаштовані на першому та другому етапі реалізації Програми.

- Фінансове забезпечення програми

Фінансове забезпечення виконання програми здійснюється у відповідності до чинного законодавства за рахунок коштів інших джерел не заборонених законодавством: грантові кошти, енергосервісні договори, кошти місцевого бюджету.

- Напрями діяльності заходи/проєкти Програми

| № |  | Названа пряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу, з розбивкою по роках | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовані обсяги фінансування,всього, тис. грн | Орієнтовні обсяги фінансування в розрізі років реалізації програми, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024р. |  | 2025р. | 2026р. | 2027р. |  | 2027р. |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |
|  |  | Встановлення сонячнихпанелей на об’єктах бюджетної сфери | 1.1. Комунальне некомерційне підприємство «Тернівська центральна міська лікарня» Тернівської міської ради (стаціонар) | 2024-2025р. | УЖКГ та КБ, КНП «ТЦМЛ» | Інвестиційні кошти | Визначається ПКД | - |  | - | - | - |  | - |  | Зменшення споживання електроенергіїз традиційних джерел енергії та зменшення викидів СО2. |
|  |  |  | 1.2.Комунальне некомерційне підприємство «Тернівська центральна міська лікарня» Тернівської міської ради (поліклініка) | 2024-2025р. | УЖКГ та КБ, КНП «ТЦМЛ» | Інвестиційні кошти | Визначається ПКД | - |  | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  | 1.3.Тернівський ліцей №1 | 2024-2025р. | УЖКГ та КБ, Відділ освіти | Інвестиційні кошти | Визначається ПКД | - |  | - | - | - |  | - |  | Зменшення споживання електроенергіїз традиційних джерел енергії та зменшення викидів СО2. . |
|  |  |  | 1.4. Тернівський ліцей №4 | 2024-2025р. | УЖКГ та КБ, Відділ освіти | Інвестиційні кошти | Визначається ПКД | - |  | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  | 1.5.Тернівський ліцей №5 | 2024-2025р. | УЖКГ та КБ, Відділ освіти | Інвестиційні кошти | Визначається ПКД | - |  | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  | 1.6.Тернівський ліцей №6 | 2024-2025 р. | УЖКГ та КБ, Відділ освіти | Інвестиційні кошти | Визначається ПКД | - |  | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  | 1.7. Тернівський ліцей №7 | 2024-2025 р | УЖКГ та КБ, Відділ освіти | Інвестиційні кошти | Визначається ПКД | - |  | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  | 1.8. Центр дитячої та юнацької творчості | 2024-2025 р. | УЖКГ та КБ, Відділ освіти | Інвестиційні кошти | Визначається ПКД | - |  | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  | 1.9. ЗДО №4 «Веселка» | 2024-2025 | УЖКГ та КБ, Відділ освіти | Інвестиційні кошти | Визначається ПКД | - |  | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  | 1.10. ЗДО №5 «Горобинка» | 2024-2025 р. | УЖКГ та КБ, Відділ освіти | Інвестиційні кошти | Визначається ПКД | - |  | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  | 1.11. ЗДО №6 «Зоряний» | 2024-2025 | УЖКГ та КБ, Відділ освіти | Інвестиційні кошти | Визначається ПКД | - |  | - | - | - |  | - |  |  |
| 2 |  | Впровадження АСКОЕ |  | 2.1. Впровадження автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії на комунальномупідприємству. | 2025-2026 | УЖКГ та КБ, КНП «ТЦМЛ» Відділ освіти | Інвестиційні кошти | Визначається ПКД | - | - |  | - |  | - |  | - | Зменшення споживання електроенергіїз традиційних джерел енергії до 20-25 % від загального споживання електроенергії закладом |  |
| 3 |  | Застосування альтернативних джереленергіїдля автономізації енергопостачання |  | 3.1.Встановлення систем накопичення енергії з введенням додаткових потужностей сонячних електростанцій на об’єктах комунальної власності на яких побудовано СЕС на першомутадругомуетапах Програми. | 2026- 2027рр. | КНП «ТЦМЛ» Відділ освіти . | Інвестиційні кошти | Буде визначено після проведення обстежень обраних об'єктів та проведення аналітичної роботи | - | - |  | - |  | - |  | - | Заміщеннядо 40-50% електроенергіїв балансі споживання підприємств на електроенергію виробленуна СЕС. |  |

*Примітка: обсяг необхідних коштів буде визначено після  розроблення проектно-кошторисної документації

- Система управління та контролю за ходом виконання Програми

Відповідальними за здійснення запланованих Програмою заходів, забезпечення їхньої реалізації в повному обсязі та у визначені терміни є виконавчі органи міської ради, бюджетні заклади Тернівської міської ради, згідно з завданнями Програми. Відповідальним виконавцем за збір інформації – управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Тернівської міської ради, котре координує свою діяльність з іншими виконавчими органами, підприємствами та організаціями задіяними в реалізації Програми.

Відповідальні комунальні заклади за виконання програмних заходів щомісячно до 01 числа місяця, наступного за звітним періодом, інформують УЖКГ та КБ про стан виконання заходів.

З метою забезпечення контролю за досягненням поставлених цілей визначено перелік показників моніторингу реалізації Програми.

У разі потреби відповідальний виконавець розробляє пропозиції щодо доцільності продовження заходів, включення додаткових заходів, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, строків виконання заходів.

Внесення змін до Програми здійснюватиметься за процедурою внесення змін до місцевих нормативних актів.

- Показники моніторингу (ключові показники) Програми

В основі моніторингу й оцінки результатів реалізації Програми лежить система кількісних та якісних показників, які характеризують, яким чином реалізуються етапи, цілі та завдання Програми.

Інструментом моніторингу й оцінки реалізації Програми є щорічна підготовка УЖКГ та КБ та виконавцями Програми спільного звіту, за допомогою якого відстежуються етапи впровадження Програми, їх кількість та якісні показники щодо встановлення сонячних панелей для власного споживання в бюджетних та комунальних закладах.

Програмою передбачено оприлюднення звітів про впровадження Програми, а також проведення інших заходів моніторингу та оцінки реалізації Програми.

- Очікувані результати від реалізації програми

- підвищення енергетичної незалежності;

- зменшення залежності від природних монополій  операторів електричних систем;

- зменшення споживання електроенергії з традиційних джерел енергії;

- зменшення витрат на закупівлю електричної енергії;

- розвиток в громаді «зеленої енергетики».

Секретар ради							      Жанна ШКУТ