Додаток до рішення

Виконавчого комітету

Тернівської міської ради

від 20.08.2025 2025 № 258/0/5-25

**Середньостроковий план**

**пріоритетних публічних інвестицій Тернівської міської територіальної громади на 2026 - 2028 роки**

***Описова частина***

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Тернівської міської територіальної громади (далі -середньостроковий план) розроблено відповідно до положень ст. 75, 752  Бюджетного кодексу України на підставі запропонованих пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів міста Тернівка (далі – головні розпорядники бюджетних коштів), відповідно до цілей і завдань, визначених документами стратегічного планування, у межах орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період, доведеного Фінансовим управлінням Тернівської міської ради.

Середньостроковий план формує основу для побудови ефективної та дієвої системи управління публічними інвестиціями на території Тернівської міської територіальної громади, що забезпечує оптимізацію використання ресурсів місцевого бюджету, підвищення прозорості у використанні публічних коштів та інтеграцію публічних інвестицій у загальний процес стратегічного планування, а також дозволяє зосередити ресурси громади на найбільш важливих для мешканців громади публічних інвестиційних проектах (далі - проект) та програмах публічних інвестицій (далі - програма).

Середньостроковий план визначає:

- наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій;

- пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування;

- основні напрями публічного інвестування, у тому числі за діючими проєктами та програмами, цільові показники цих напрямів і відповідний орієнтовний розподіл коштів за рахунок різних джерел фінансування;

- підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування.

Сфера дії середньострокового плану включає публічні інвестиції, що спрямовані на реалізацію проектів та програм. Водночас не охоплює компенсації за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, а також гранти, програми підтримки бізнесу, фінансування від міжнародних фінансових організацій для приватного сектора та інші інструменти і форми підтримки бізнесу та громадян, які не є публічними інвестиціями у розумінні Бюджетного Кодексу.

***Наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій***

Наскрізними стратегічними цілями здійснення публічних інвестицій (далі - наскрізні стратегічні цілі) є цілі, що відповідатимуть актуалізованому Стратегічному плану економічного розвитку м. Тернівка, національним або глобальним пріоритетам розвитку, для досягнення яких об’єднують зусилля органи влади, суб’єкти господарювання, громадські об’єднання, інші суб’єкти, які можуть вплинути на процес досягнення цілей та/або на яких можуть вплинути їх результати.

На 2026-2028 роки наскрізними стратегічними цілями є: ефективна медицина та соціальна підтримка населення.

Наскрізні стратегічні цілі мають ключове значення для досягнення сталого розвитку Тернівської міської територіальної громади та України в цілому. Їх реалізація передбачає раціональне використання ресурсів Тернівської міської територіальної громади, адаптацію інфраструктури до сучасних реалій (введення воєнного стану), зміни екологічних умов, врахування принципів рівності, безбар’єрності, доступності для всіх категорій населення, включаючи осіб з інвалідністю, осіб з різними функціональними порушеннями, а також людей похилого віку, незалежно від їх статі та соціального статусу.

***Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування***

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування, що містяться в середньостроковому плані є ключовими для розвитку міста та саме на них спрямовуватимуться публічні інвестиції на середньостроковий період.

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування були відібрані та впорядковані на період дії середньострокового плану, враховуючи потреби, пріоритети та спроможності Тернівської міської територіальної громади, а також вимог Бюджетного кодексу України.

З метою досягнення стратегічних цілей розвитку Тернівської міської територіальної громади та забезпечення реалізації завдань спрямованих на соціально-економічний розвиток і покращення якості життя громадян протягом 2026-2028 років середньостроковим планом пропонується визначити наступні ключові сектори (галузі) для публічного інвестування:

Сектор (галузь) **«Охорона здоров’я»** спрямований на розвиток медичних закладів, зокрема на підвищення якості, безпеки та доступності медичних послуг, а також оснащення закладів охорони здоров'я сучасним медичним обладнанням. Відповідальним за сектор (галузь) **«Охорона здоров’я»** є Виконавчий комітет Тернівської міської ради.

Сектор (галузь) **«Соціальна сфера»** спрямований на програми реабілітації військовослужбовців й осіб з інвалідністю та підтримки ветеранів через будівництво реабілітаційних закладів (ветеранських центрів). Відповідальним за сектор (галузь) **«Соціальна сфера»** є Управління соціального захисту населення Тернівської міської ради.

***Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування***

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування визначають конкретні сфери діяльності, що потребують фінансування та особливої уваги з боку органів місцевого самоврядування та держави. Їх визначення дозволяє деталізувати пріоритети та оптимізувати використання бюджетних коштів.

У межах кожної пріоритетної галузі (сектора) для публічного інвестування формуються підсектори, що відображають ключові напрями розвитку, які потребують публічних інвестицій.

Підсектори є важливими аналітичними одиницями, які сприяють реалізації державних, регіональних та місцевих стратегій розвитку та забезпечують впровадження інтегрованого підходу до управління публічними інвестиціями.

Перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування та основних напрямів для публічного інвестування в межах таких підсекторів наведено у Додатку 1 до середньострокового плану. Перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування та інших напрямів для публічного інвестування - у Додатку 2.

***Основні напрями публічного інвестування***

Основні напрями публічного інвестування узгоджуються із завданнями Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027роки, Стратегії регіонального розвиткуДніпропетровської області на період до 2027 року та актуалізованому Стратегічному плану економічного розвитку м. Тернівка.

Формування основних напрямів публічного інвестування здійснювалось Комісією з питань розподілу публічних інвестицій на основі пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів громади, відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування, з урахуванням завдань, визначених відповідними галузевими (секторальними) стратегіями.

Головними розпорядниками бюджетних коштів, відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування, було подано до Комісії з питань розподілу публічних інвестицій 18 пропозицій до середньострокового плану, що відповідають 16 напрямам для публічного інвестування, з яких 3 визначено основними та включено в Додаток 1 до цього плану, 15 напрямів для публічного інвестування, що не є основними, відображені у Додатку 2.

***Фінансова структура публічних інвестицій***

Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на 2026– 2028 роки в розрізі джерел фінансового забезпечення та за роками становить:

тис. грн.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показник** | **2026 рік (прогноз)** | **2027 рік (прогноз)** | **2028 рік (прогноз)** | **Разом 2026-2028 роки (прогноз)** |
| Кошти місцевого бюджету, в тому числі | 4 747,520 | 3 000,000 | 0 | 7 747,520 |
| *співфінансування заходів щодо підготовки та реалізації публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій за кошти місцевого бюджету* | 4 747,520 | 3 000,000 | 0 | 7 747,520 |
| Міжбюджетні трансферти з державного бюджету | 7 350,000 | 7 350,000 | 0 | 14 700,000 |
| Міжбюджетні трансферти з інших місцевих бюджетів | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Місцеві запозичення | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші джерела не заборонені законодавством | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **РАЗОМ** | 12 097,520 | 10 350,000 | 0 | 22 447,520 |

Розподіл орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на 2026, 2027, 2028 роки на сектори (галузі) для публічного інвестування в межах доведеного Фінансовим управлінням Тернівської міської ради орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період має таку структуру:

тис. грн.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Галузь (сектор)** | **Граничний розподіл на 2026 рік** | **Граничний розподіл на 2027 рік** | **Граничний розподіл на 2028 рік** | **Граничний розподіл на середньостроковий період** |
| Охорона здоров'я | 1 447,520 | 0 | 0 | 1 447,520 |
| Соціальна сфера\* | 10 650,000 | 10 350,000 | 0 | 21 000,000 |
| **Загальний результат** | 12 097,520 | 10 350,000 | 0 | 22 447,520 |
| \* Включає кошти Державного бюджету у розмірі 14 700,000 тис. грн. | | | | |

***Підсумки та перспективи***

Середньостроковий план публічних інвестицій є документом місцевого рівня, що формує основу для якісно нового підходу до управління публічними інвестиціями в межах Тернівської міської територіальної громади та Україні в цілому.

Визначення наскрізних стратегічних цілей, узгодження з наявними стратегічними документами, а також закріплення пріоритетних галузей (секторів) і основних напрямів публічного інвестування забезпечують спрямування ресурсів на реалізацію ключових пріоритетів розвитку міста. Це сприятиме ефективному використанню як попередньо вкладених, так і поточних публічних інвестицій, а також створить чітке розуміння пріоритетних сфер, що потребують державної підтримки у середньостроковому періоді.

Визначення напрямів публічного інвестування відповідних галузей (секторів) для публічного інвестування має ключове значення для подальшої підготовки, оцінки проектів та програм, а також формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій Тернівської міської територіальної громади.

Підготовка проектів та програм передбачає обов’язкове визначення напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі), з яким пов’язаний проект чи програма, а також узгодження мети та цілей проекту з таким напрямом.

В подальшому лише ті проекти та програми, що включені до галузевого (секторального) проектного портфеля та відповідають основним напрямам публічного інвестування, можуть бути включені в Єдиний проектний портфель публічних інвестицій міста та, відповідно, зможуть отримати фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету та/або з наданням державної підтримки.

Заступник міського голови Лілія КРИЖАНОВСЬКА

Додаток № 1

до Середньострокового плану

пріоритетних публічних інвестицій Тернівської міської територіальної громади на 2026 - 2028 роки

# Основні напрями публічного інвестування

Галузь (сектор) для публічного інвестування – **«Охорона здоров’я»**

Відповідальні за галузь (сектор) для публічного інвестування – Виконавчий комітет Тернівської міської ради (Ініціатор проєктів – КНП «Тернівська центральна міська лікарня»).

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 1 447,520 тис. грн

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям** | **Діючі проекти/ програми** | **Підсектор** | **Цільовий показник** | **Базове значення** | **Ціль 2028** | **Стратегія** |
| Забезпечення медичних закладів сучасним обладнанням та медичними виробами | Модернізація матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, що надають спеціалізовану медичну допомогу | Спеціалізована медична допомога | Кількість оновленого медичного обладнання | 0 | 3 | Актуалізований Стратегічний план економічного розвитку м.Тернівка (в стадії актуалізації). |
| Розбудова мережі сучасних безпечних закладів системи громадського здоров’я | Монтаж пожежної сигналізації в приміщеннях лікарні | Громадське здоров'я | Кількість будівель з встановленням пожежної сигналізації | 0 | 4 | Актуалізований Стратегічний план економічного розвитку м.Тернівка (в стадії актуалізації). |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – **«Соціальна сфера»**

Відповідальні за галузь (сектор) для публічного інвестування – Управління соціального захисту населення Тернівської міської ради.

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 21 000,000 тис. грн

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям** | **Діючі проекти/ програми** | **Підсектор** | **Цільовий показник** | **Базове значення** | **Ціль 2028** | **Стратегія** |
| Розвиток мережі ветеранських просторів | Реконструкція адміністративної будівлі за адресою: вул. Григорія Сковороди, буд.12-Б, м.Тернівка, Павлоградського району, Дніпропетровської області | Ветерани | Кількість створених ветеранських просторів | 0 | 1 | Актуалізований Стратегічний план економічного розвитку м.Тернівка (в стадії актуалізації). |

Заступник міського голови Лілія КРИЖАНОВСЬКА

Додаток № 2

до Середньострокового плану

пріоритетних публічних інвестицій

Тернівської міської територіальної громади

на 2026 - 2028 роки

**Напрями публічного інвестування**

Галузь (сектор) для публічного інвестування – **Муніципальна інфраструктура та послуги**

Відповідальні за галузь (сектор) для публічного інвестування – Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Тернівської міської ради

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям** | **Назва проекту / програми** | **Підсектор** | **Цільовий показник** | **Базове значення** | **Ціль** | **Стратегія** |
| Відновлення, розвиток та модернізація інфраструктури централізованого водопостачання | Будівництво водозабору в м.Тернівка Дніпропетровської області | Водопостачання та водовідведення | Кількість введених в експлуатацію систем водозабезпечення населених пунктів | 0 | 1 | Актуалізований Стратегічний план економічного розвитку м.Тернівка (в стадії актуалізації). |
| Відновлення, розвиток та модернізація інфраструктури централізованого водовідведення | Будівництво очисних споруд в м.Тернівка Дніпропетровської області | Водопостачання та водовідведення | Кількість збудованих очисних споруд | 0 | 1 | Актуалізований Стратегічний план економічного розвитку м.Тернівка (в стадії актуалізації). |
| Відновлення, модернізація та розвиток системи централізованого та децентралізованого теплопостачання | Будівництво міні-котелень індивідуальної системи опалення в м.Тернівка Дніпропетровської області | Теплопостачання | Кількість збудованих міні-котелень | 0 | 15 | Актуалізований Стратегічний план економічного розвитку м.Тернівка (в стадії актуалізації). |
| Розбудова системи збирання, перевезення, відновлення, сортування та видалення побутових відхотів | МПУВ (місцевий план управління відходами) | Управління побутовими відходами | Рівень охоплення населення роздільним збиранням побутових відходів | 0 | 1 | Актуалізований Стратегічний план економічного розвитку м.Тернівка (в стадії актуалізації). |
| Створення безбар’єрних маршрутів | Будівництво безбар’єрного маршруту №1 (площа Тараса Шевченка - міська лікарня по вул. Героїв України, 22) та безбар’єрного маршруту №2 (автостанція м.Тернівка – «Парк культури та відпочинку») | Містобудування, благоустрій | Кількість створених безбар’єрних маршрутів | 0 | 2 | Актуалізований Стратегічний план економічного розвитку м.Тернівка (в стадії актуалізації). |
| Протяжність безбар’єрних маршрутів, км | 0 | 3,07 |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – **Житло**

Відповідальні за галузь (сектор) для публічного інвестування – Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Тернівської міської ради

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям** | **Назва проекту / програми** | **Підсектор** | **Цільовий показник** | **Базове значення** | **Ціль** | **Стратегія** |
| Створення фонду соціального орендованого житла | Будівництво соціального орендованого житла на базі об’єкту незавершеного будівництва | Житлові рішення (соціальне житло) | Кількість збудованого муніципального (соціального) орендованого житла | 0 | 1 | Актуалізований Стратегічний план економічного розвитку м.Тернівка (в стадії актуалізації). |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – **Освіта і наука.**

Відповідальні за галузь (сектор) для публічного інвестування – Відділ освіти Тернівської міської ради

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям** | **Назва проекту / програми** | **Підсектор** | **Цільовий показник** | **Базове значення** | **Ціль** | **Стратегія** |
| Створення безпечних умов у закладах освіти | Облаштування безпечних умов у закладах освіти (облаштування укриттів) | Позашкільна освіта | Кількість створених укриттів | 0 | 1 | Актуалізований Стратегічний план економічного розвитку м.Тернівка (в стадії актуалізації). |
| Забезпечення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнання в межах впровадження реформи «Нова українська школа» | Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» | Шкільна освіта | Відсоток шкіл, що пілотують реформу профільної середньої освіти у 2026-2027 навчальних роках, забезпечено підручниками 8-12 класу НУШ | 60 | 100 | Актуалізований Стратегічний план економічного розвитку м.Тернівка (в стадії актуалізації). |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – **Соціальна сфера**

Відповідальні за галузь (сектор) для публічного інвестування - Служба у справі дітей Тернівської міської ради

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям** | **Назва проекту / програми** | **Підсектор** | **Цільовий показник** | **Базове значення** | **Ціль** | **Стратегія** |
| Забезпечення житлом багатодітних прийомних сімей (дитячі будинків сімейного типу) | Забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу | Права та інтереси дітей | Кількість збудованих / придбаних приміщень для дитячих будинків сімейного типу | 0 | 1 | Актуалізований Стратегічний план економічного розвитку м.Тернівка (в стадії актуалізації). |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – **Охорона здоров'я**

Відповідальні за галузь (сектор) для публічного інвестування – Виконавчий комітет Тернівської міської ради

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям** | **Назва проекту / програми** | **Підсектор** | **Цільовий показник** | **Базове значення** | **Ціль** | **Стратегія** |
| Покращання умов функціонування приміщень закладів охорони здоров’я | Капітальний ремонт приміщень у ЗОЗ / встановлення приливно-витяжної вентиляції | Спеціалізована медична допомога | Кількість приміщень, в яких проведено ремонт/встановлено вентиляцію | 0 | 2 | Актуалізований Стратегічний план економічного розвитку м.Тернівка (в стадії актуалізації). |
| Створення безбар’єрного простору в окремих приміщень ЗОЗ | Капітальний ремонт ганку з влаштуванням доступу маломобільних груп населення | Спеціалізована медична допомога | Кількість влаштованих доступів до приміщень маломобільних груп населення | 0 | 1 | Актуалізований Стратегічний план економічного розвитку м.Тернівка (в стадії актуалізації). |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – **Спорт та фізичне виховання**

Відповідальні за галузь (сектор) для публічного інвестування - Відділ молоді і спорту Тернівської міської ради, Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Тернівської міської ради

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям** | **Назва проєкту** | **Підсектор** | **Цільовий показник** | **Базове значення** | **Ціль** | **Стратегія** |
| Відповідальна особа - Відділ молоді і спорту Тернівської міської ради | | | | | | | |
| Розвиток мережі баз олімпійської, параолімпійської, дефлімпійської підготовки для проведення всеукраїнських і міжнародних спортивних змагань та забезпечення навчально-тренувального процес | Будівництво футбольного поля по вул. Сергія Маркова, 8 | Спорт та фізичне виховання | Кількість збудованих футбольних полів | 0 | 1 | Актуалізований Стратегічний план економічного розвитку м.Тернівка (в стадії актуалізації). |
| Відповідальна особа – Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Тернівської міської ради | | | | | | | |
| Розвиток мережі баз олімпійської, параолімпійської, дефлімпійської підготовки для проведення всеукраїнських і міжнародних спортивних змагань та забезпечення навчально-тренувального процес | Будівництво водно-спортивного комплексу по вул. Харківська, 3-Б, м. Тернівка, Дніпропетровська область | Спорт та фізичне виховання | Кількість збудованих водно-спортивних комплексів | 0 | 1 | Актуалізований Стратегічний план економічного розвитку м.Тернівка (в стадії актуалізації). |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – **Культура та інформація**

Відповідальні за галузь (сектор) для публічного інвестування – Відділ культури Тернівської міської ради.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям** | **Назва проекту / програми** | **Підсектор** | **Цільовий показник** | **Базове значення** | **Ціль** | **Стратегія** |
| Відновлення доступу громадян до якісних культурних послуг шляхом створення (будівництво, модернізація) сучасних центрів культурних послуг | Реконструкція будівлі комунального закладу «Тернівський міський центр культури та дозвілля «ШАХТАР» | Культурні послуги | Кількість модернізованих / реконструйованих центрів культурних послуг | 0 | 1 | Актуалізований Стратегічний план економічного розвитку м.Тернівка (в стадії актуалізації). |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – **Публічні послуги і пов’язана з ними цифровізація**

Відповідальні за галузь (сектор) для публічного інвестування – Виконавчий комітет Тернівської міської ради.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям** | **Назва проекту / програми** | **Підсектор** | **Цільовий показник** | **Базове значення** | **Ціль** | **Стратегія** |
| Розвиток та трансформація мережі центрів надання адміністративних послуг з високим рівнем цифрової зрілості, доступності, інклюзивності та зручності для суб’єктів звернень | Реконструкція громадського будинку під Центр надання адміністративних послуг за адресою: вул. Героїв-України 16-Б (Маяковського), м.Тернівка, Дніпропетровська область | Адміністративні послуги | Кількість модернізованих центрів надання адміністративних послуг шляхом реконструкції, реставрації та капітального ремонту приміщення | 0 | 1 | Актуалізований Стратегічний план економічного розвитку м.Тернівка (в стадії актуалізації). |

Заступник міського голови Лілія КРИЖАНОВСЬКА