Додаток 1 до Програми

Ресурсне забезпечення Програми

| № з/п | Найменування завдань | Виконавці |  |  |  |  | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Термін виконання | Джерела фінан-сування |  | в тому числі за роками |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 |  | Всього витрат на виконання Програми |
| 1 | Заміна запірної арматури | УЖКГ та КБ, КП ТЖКП | 2026 | Разом: | 480,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 480,00 |
|  |  |  |  | міський бюджет | 480,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 480,00 |
|  |  |  |  | інші кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Поточний ремонт водопровідних мереж | УЖКГ та КБ, КП ТЖКП | 2026 | Разом: | 2790,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2790,00 |
|  |  |  |  | міський бюджет | 2790,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2790,00 |
|  |  |  |  | інші кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Придбання та встановлення електролізної установки для знезараження води | УЖКГ та КБ, КП ТЖКП | 2026 | Разом: | 2000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000,00 |
|  |  |  |  | міський бюджет | 2000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000,00 |
|  |  |  |  | інші кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Придбання та встановлення резервуару для додаткового запасу води об’ємом 6000 м3 | УЖКГ та КБ, КП ТЖКП | 2026 | Разом: | 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 700,00 |
|  |  |  |  | міський бюджет | 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 700,00 |
|  |  |  |  | інші кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Придбання георадару для виявлення підземних металевих та неметалевих комунікацій | УЖКГ та КБ, КП ТЖКП | 2026 | Разом: | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,00 |
|  |  |  |  | міський бюджет | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,00 |
|  |  |  |  | інші кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Поточний ремонт покрівлі КНС-3 загальною площею 365,5 м2. | УЖКГ та КБ, КП ТЖКП | 2027-2030 | Разом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 686,05* |
|  |  |  |  | міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 686,05* |
|  |  |  |  | інші кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Будівництво альтернативних джерел водозабезпечення –водозабірних свердловин | УЖКГ та КБ, КП ТЖКП | 2027-2030 | Разом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7000,00* |
|  |  |  |  | міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7000,00* |
|  |  |  |  | інші кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Будівництво очисних споруд м. Тернівка потужністю–5000 м3/добу | УЖКГ та КБ, КП ТЖКП | 2027-2030 | Разом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120000,00* |
|  |  |  |  | міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120000,00* |
|  |  |  |  | інші кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Будівництво нового водозабору в м. Тернівка | УЖКГ та КБ, КП ТЖКП | 2027-2030 | Разом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185000,00* |
|  |  |  |  | міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | інші кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185000,00* |

*Вартість будівництва орієнтовна – сума буде уточнена при розробці проектно-кошторисної документації.

Секретар міської ради	Жанна ШКУТ